AI Sales Operating System (ASOS)

AI 智慧業務營運系統

2026/07/03

- 開發路線

- 第一期（V1.0）

完成核心功能：

- ✅ 登入

- ✅ Dashboard

- ✅ 客戶管理

- ✅ 聯絡人管理

- ✅ 商品管理

- ✅ 出貨管理（含商品明細）

- ✅ 回購週期分析

- ✅ 沉睡客戶分析

- ✅ 收款管理

- ✅ AI 建議

- ✅ Google Maps 路線規劃

- ✅ 產業新聞分析

- ✅ 報表分析

- 第二期（V2.0）

再加入：

- Google Calendar 行程同步

- Email 自動提醒

- LINE 通知

- AI 拜訪摘要

- AI 會議紀錄

- AI 自動產生報價建議

- 第三期（V3.0）

如果真的有需求，再開發：

- 手機版

- 平板版

- PWA

- Android

- iOS

- 預留擴充架構

雖然現在不做手機版，但建議一開始就採用**前後端分離（Frontend + Backend API）**架構。

例如：

Frontend（HTML/CSS/JavaScript）
          │
      REST API（FastAPI）
          │
Backend（Python）
          │
      SQLite（之後可升級 PostgreSQL）

這樣未來如果要做手機 App、桌面版，或讓其他系統串接，都可以直接重用後端 API，不需要重寫商業邏輯。

- GPT建議

以目前我們一起規劃的內容，我認為這已經不是「課堂專題」，而是一個具有產品雛形的企業系統。

我建議接下來先不要急著寫程式，而是先完成以下設計文件：

- 系統功能架構圖

- 資料庫 ERD

- 資料表設計（Data Dictionary）

- 畫面流程（Wireframe）

- API 規格

- 專案資料夾架構

完成這些之後，再開始開發，每個模組都會更順利，也比較不容易中途因架構問題而大幅修改。這也是實際軟體開發常見的流程。

- 4～6 週 MVP，可以先有一個能展示的版本，再慢慢加 AI 和路線規劃。

這套系統已經不是一般的 Python 作業，而是一套接近企業級的 AI Sales Operating System（AI 業務營運系統）。

真正的企業開發，大約有 70% 的時間在規劃，30% 才是在寫程式。

我建議採用真正的軟體開發流程

需求分析
     ↓
系統架構
     ↓
資料庫設計
     ↓
UI設計
     ↓
API設計
     ↓
開始寫程式

不要一開始就寫 Python。

我們的專案名稱

AI Sales Operating System

（AI 智慧業務營運系統）

我希望把它做成可以放在 GitHub 的代表作品。

整個專案大約分成 15 個階段

Phase 0 專案規劃（約 1 週）

目標：先把設計完成。

完成：

- 專案介紹

- 系統流程圖（已完成第一版）

- 功能架構圖

- 使用者角色

- 功能清單（MVP / V2 / V3）

- 專案目錄

Phase 1 資料庫設計

這是最重要的一步。

先不要寫 Python。

先完成：

- ERD（Entity Relationship Diagram）

- 資料表

- 欄位

- Primary Key

- Foreign Key

- Index

例如：

Customer
↓
Contact
↓
Opportunity
↓
Shipment
↓
Shipment Item
↓
Invoice
↓
Payment

如果這一步設計得好，後面會輕鬆很多。

Phase 2 UI Wireframe

不要急著設計漂亮。

先畫：

登入
↓
Dashboard
↓
客戶管理
↓
商品管理
↓
出貨管理
↓
收款管理
↓
AI分析

全部先畫黑白框線圖（Wireframe）。

Phase 3 API 設計

例如：

GET /customers
POST /customers
PUT /customers/{id}
DELETE /customers/{id}

Phase 4 建立 VS Code 專案

建立資料夾。

Git 初始化。

SQLite 建立。

FastAPI 建立。

Phase 5 登入

Login

Logout

權限

Phase 6 Dashboard

KPI

圖表

今日工作

AI 建議

Phase 7 CRM

客戶管理

聯絡人

拜訪紀錄

Phase 8 商品

商品

分類

標準回購天數

Phase 9 出貨

出貨單

商品明細

回購分析

Phase 10 收款

請款

收款

逾期

通知

Phase 11 AI

新聞分析

客戶分析

AI 建議

Phase 12 地圖

Google Maps

最佳路線

避開午休

停車資訊

Phase 13 報表

BI Dashboard

KPI

排行榜

Phase 14 上線

Render

GitHub

Docker

PostgreSQL

我們每天要做多少？

我建議：

每天 1～2 小時。

不要超過。

因為這不是趕作業。

而是在打造自己的產品。

我希望做到這個程度

目前很多學生作品長這樣：

登入
↓
新增客戶
↓
完成

我們不要。

我要把它做成：

登入
↓
Dashboard
↓
CRM
↓
ERP
↓
AI
↓
BI
↓
Google Maps
↓
News AI
↓
收款
↓
路線規劃
↓
AI Copilot

建議的順序如下：

- ✅ 專案功能規格書（Software Requirements Specification）

- ✅ 系統架構圖（Architecture）

- ✅ 資料庫 ERD

- ✅ 所有資料表設計（Data Dictionary）

- ✅ Wireframe（每個畫面）

- ✅ VS Code 專案初始化

- ✅ 開始撰寫第一行程式

在你完成第 7 步之前，我們都先不寫 Python。

這樣做的好處是，之後幾乎不需要因為架構問題而大幅重寫，整個開發過程會穩定很多，也更符合企業實際的開發流程。

好~請開始

我先從第 1 份文件開始：把專案定位、使用者角色、MVP 功能範圍整理成「規格書第一版」。後面我們再接資料庫 ERD。

已思考幾秒鐘

專案規格書 V1

AI Sales Operating System

AI 智慧業務營運系統

1. 專案目標

建立一套給業務與主管使用的 PC 網頁版業務管理系統。

系統不只記錄客戶資料，還要能分析：

- 哪些客戶太久沒互動

- 哪些商品到了回購週期

- 哪些款項尚未收回

- 哪些客戶值得優先拜訪

- 拜訪路線如何安排最順

- 產業新聞是否影響客戶未來行為

2. 系統定位

這不是一般 CRM，而是：

CRM + 出貨管理 + 收款管理 + 回購分析 + AI 客戶洞察 + 拜訪路線規劃

3. 使用者角色

| 角色 | 權限 |
| --- | --- |
| 管理者 Admin | 全部功能、資料管理、報表 |
| 主管 Manager | 查看團隊業績、客戶分析、收款狀態 |
| 業務 Sales | 管理自己的客戶、出貨、拜訪、收款提醒 |

4. 第一版 MVP 功能

先做這些：

| 模組 | 功能 |
| --- | --- |
| 登入系統 | 使用者登入、登出 |
| Dashboard | KPI 總覽、今日提醒 |
| 客戶管理 | 新增、查詢、修改、刪除客戶 |
| 聯絡人管理 | 客戶窗口資料 |
| 商品管理 | 商品名稱、分類、標準回購天數 |
| 出貨管理 | 出貨主檔、商品明細 |
| 回購週期 | 依「客戶 × 商品」計算回購週期 |
| 沉睡客戶 | 找出太久沒活動或沒回購的客戶 |
| 收款管理 | 請款、收款、未收、逾期 |
| 拜訪規劃 | 先做手動路線排序，之後接 Google Maps |

5. 暫時不做

第一版先不要做：

- 手機版

- App

- LINE 通知

- Email 自動寄信

- 真正 AI 模型訓練

- Google Maps 即時最佳化

- 多公司 SaaS 版本

6. 第一版頁面清單

01 登入頁
02 Dashboard 首頁
03 客戶列表
04 客戶詳細頁
05 聯絡人管理
06 商品列表
07 出貨列表
08 出貨新增頁
09 回購分析頁
10 沉睡客戶頁
11 收款管理頁
12 拜訪規劃頁
13 報表頁

7. 建議技術

| 項目 | 技術 |
| --- | --- |
| 開發工具 | VS Code |
| 後端 | Python FastAPI |
| 資料庫 | SQLite |
| 前端 | HTML + CSS + JavaScript |
| 圖表 | Chart.js |
| 地圖 | 第二版再接 Google Maps API |
| 版本控制 | Git + GitHub |

8. 專案資料夾

ai-sales-system/
│
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── database.py
│   │   ├── models/
│   │   ├── routers/
│   │   ├── services/
│   │   └── schemas/
│   │
│   ├── requirements.txt
│   └── sales.db
│
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── dashboard.html
│   ├── customers.html
│   ├── products.html
│   ├── shipments.html
│   ├── payments.html
│   ├── reports.html
│   ├── css/
│   └── js/
│
├── docs/
│   ├── requirement.md
│   ├── erd.md
│   ├── data_dictionary.md
│   └── api.md
│
└── README.md

9. 下一步

下一步做：

資料庫 ERD 設計

會包含這些資料表：

users
customers
contacts
products
shipments
shipment_items
activities
invoices
payments
opportunities
route_plans
industry_news
customer_predictions

先從 ERD 開始，資料庫設計好，後面寫程式才不會亂。